# AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

# PROCESO: MINDEPORTE-LP-002-2019

El MINISTERIO DEL DEPORTE, ubicado en la Avenida Carrera 68 No. 55 - 65 de la ciudad de Bogotá D.C., está interesado en recibir propuestas de personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o en Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedades futuras, conforme a las condiciones establecidas en los documentos publicados en el Secop II, para adelantar el siguiente proceso de selección:

OBJETO: Realizar por sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste las obras de adecuación del laboratorio de Control al Dopaje del Ministerio del Deporte

ALCANCE:

Componente 1: Ajuste de diseño arquitectónico, diseños complementarios y obras de adecuación.

Componente 2: Suministro e instalación de mobiliario y equipos

# COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD

Se informa a los interesados en el presente proceso que TODA COMUNICACIÓN (observaciones, consultas, subsanaciones, propuestas, comunicaciones, etc.) SOLO podrán realizarse a través de la plataforma del Secop II.

Así mismo la Entidad UNICAMENTE aceptará y tendrá como válidas las comunicaciones que se reciban a través del Secop II.

# ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRICPIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:

Los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección están contenidos en el proyecto de pliego de condiciones siendo estos, de orden jurídico, técnico y financiero.

# MODALIDAD DE SELECCIÓN

El proceso de selección se adelantará por la modalidad de Licitación Pública, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en el procedimiento señalado en el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015.

# PRESUPUESTO OFICIAL

De conformidad con lo establecido en la Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones”, Artículo 6° que adiciona un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, no es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de selección de que trata el presente documento.

NOTA 1: El presupuesto asignado para el proceso comprende todos los gastos y costos directos e indirectos en que el CONTRATISTA va a incurrir para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

NOTA 2: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente.

NOTA 3: Con el fin de optimizar los recursos del presente proceso de selección, la entidad podrá adjudicar el contrato o contratos por el valor total del presupuesto oficial del grupo con el fin de reinvertir los recursos en las actividades o ítems del respectivo grupo o en los ítems de los otros grupos de acuerdo con las necesidades reales de la entidad.

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de (2.5) dos meses y medio, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo.

El plazo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

Los primeros (15) quince días están establecidos para hacer los  ajustes al diseño arquitectónico y realizar los diseños complementarios con base en el nuevo diseño arquitectónico como diseños (hidráulicos, sanitarios, eléctricos, voz y datos, detalles arquitectónicos, estructurales, e instalaciones especiales), necesarios para llevar  a cabo la remodelación y adecuación del Laboratorio.

Los dos (2) meses siguientes  serán para el traslado del laboratorio, ejecución de las obras de adecuación y remodelación física  del edificio y la dotación del mobiliario en donde funcionará el Laboratorio de Control al Dopaje del MINISTERIO DEL DEPORTE.

Previa suscripción del acta de Inicio del contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar ante el supervisor del mismo el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

# CONTRATACIÓN COBIJADA POR ACUERDOS COMERCIALES

| TRATADO O CONVENIO INTERNACIONAL |  | ENTIDAD ESTATAL OBLIGADA | VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL | APLICA ALGUNA EXCEPCIÓN | PROCESO CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIANZA PACIFICO (CHILE –PERÚ Y MEXICO) | CHILE | SI | NO | NO | NO |
|  | PERÚ |  | NO | NO | NO |
|  | MÉXICO |  | NO | NO | NO |
| CANADÁ, CHILE, COSTA RICA, ESTADOS AELC, ESTADOS UNIDOS, UNIÓN EUROPEA | CANADÁ | SI | NO | NO | NO |
|  | CHILE |  | NO | NO | NO |
|  | ESTADOS UNIDOS Y COSTA RICA |  | NO | NO | NO |
|  | UNIÓN EUROPEA |  | NO | NO | NO |
|  | ESTADOS AELC |  | NO | NO | NO |
| COREA |  | SI | NO | NO | NO |
| TRIANGULO NORTE (EL SALVADOR Y GUATEMALA) |  | SI | SI | NO | SI |
| COMUNIDAD ANDINA (No hay acuerdo. Principio de trato nacional y no discriminación. Articulo 4 Decisión 439) |  | SI | SI | NO | SI |

APLICACIÓN DE CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y teniendo en cuenta que el valor del presente proceso es superior a los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US125.000), el proceso no tendrá convocatoria para limitación a las Mipymes.

# PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

En el día y hora señalados en el cronograma de actividades señalado en el proyecto de pliego de condiciones, a través de la plataforma del Secop II se llevará a cabo el cierre del presente proceso de selección.

# CRONOGRAMA DEL PROCESO:

| ACTIVIDAD | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- |
| Aviso Ley 80 de 1993 | 8 de noviembre de 2019 |  |
| Aviso de Convocatoria | 8 de noviembre de 2019 |  |
| Publicidad en la web del proyecto de pliego de condiciones | 8 de noviembre de 2019 |  |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 8 de noviembre de 2019 | 25 de noviembre de 2019 |
| Plazo máximo para dar respuesta a las observaciones al proyecto pliego de condiciones | 28 de noviembre de 2019 |  |
| Resolución de apertura del proceso | 28 de noviembre de 2019 |  |
| Publicidad en la web del pliego de condiciones definitivo | 28 de noviembre de 2019 |  |
| Audiencia de asignación de riesgos | 2 de diciembre de 2019 a las 3:00 p.m. |  |
| Presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo | 29 de noviembre de 2019 | 2 de diciembre de 2019 |
| Plazo máximo para dar respuesta a las observaciones al pliego de condiciones definitivo | 5 de diciembre de 2019 |  |
| Plazo para expedir adendas | 5 de diciembre de 2019 |  |
| Cierre del proceso | 11 de diciembre de 2019 a las 3:00 p.m. |  |
| Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas | 12 de diciembre de 2019 | 16 de diciembre de 2019 |
| Publicación de informe de requisitos habilitantes | 16 de diciembre de 2019 |  |
| Plazo para formular observaciones al informe de evaluación y plazo para subsanar por parte de los proponentes. | 17 de diciembre de 2019 | 23 de diciembre de 2019 |
| Plazo máximo para verificar los documentos aportados para subsanar o aclarar. | 27 de diciembre de 2019 |  |
| Audiencia pública de apertura de sobre económico No. 2 y adjudicación o declaratoria desierta del proceso. | 30 de diciembre de 2019 2:30 p.m. |  |
| Plazo máximo para publicar la Resolución de Adjudicación o declaratoria de desierta. | 31 de diciembre de 2019 |  |
| Plazo máximo para la Celebración del contrato |  |  |
| Plazo máximo Registro del contrato |  |  |
| Plazo máximo para la Entrega de Garantías a la Entidad |  |  |
| Plazo máximo para la Aprobación de las garantías |  |  |

NOTA: Este cronograma es provisional, ya que el cronograma definitivo del proceso de contratación se establecerá en el acto administrativo que ordene la apertura.

# CONSULTA

Las personas interesadas en consultar el proceso y los estudios y documentos previos, pueden hacerlo a través de la plataforma del Secop II.

# OBSERVACIONES

Las personas interesadas en presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, pueden hacerlo en las fechas establecidas en el cronograma de actividades del proceso a través de la plataforma del Secop II.

NOTA: El presente proceso de selección NO hay lugar a precalificación.

# CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

El Ministerio del Deporte se permite convocar a todas las veedurías ciudadanas para realizar el control social a este proceso de contratación.

SE FIJA:

$377’079.000 Información suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/19